machsleicht.de

Strategie & Status

Stand: 2. April 2026 --- Internes Arbeitsdokument

# 1. Executive Summary

machsleicht.de ist ein KI-gestütztes Eltern-Tool für Kindergeburtstage und Familien-Organisation. Die Plattform generiert fertige Schatzsuchen, Spielideen und Planungshilfen --- schnell, kostenlos, ohne Anmeldung.

Kernprodukt: Schatzsuche-Generator mit 6 Themen, altersgerechten Stationen (3--12 Jahre), druckbarer Schatzkarte und komplettem Hinweis-Paket. Dazu: Kindergeburtstags-Planer, Einschulungs-Planer, Baby-Planer, 6 Motto-Seiten und 40+ Ratgeber-Seiten.

Tech-Stack: Statisches HTML + React 18 (Babel Standalone). Hosting: Netlify mit Prerendering-Plugin. CDN/DNS: Cloudflare. Analytics: Plausible. Affiliate: Amazon PartnerNet (machsleicht-21). Kein Backend, keine Datenbank, keine Anmeldung.

Stand 02.04.2026: /schatzsuche Content-Relaunch mit 10-Block-Architektur ist LIVE (v12 deployed). 6 Motto-Seiten sind LIVE. 6 Schatzsuche-Unterseiten sind LIVE. Hero Engine MVP, Internal Linking Audit, Canonical Tags, Kaufmoment-Boxen + Affiliate-Links deployed (v13 + v14). SEO-Keyword-Analyse abgeschlossen. Startseite index.html von 72 auf 426 Wörter ausgebaut (Sprint 6 P0). Einladungskarten-CTA in kindergeburtstag.js integriert. GSC Sitemap re-submitted (336 URLs).

# 2. Abgeschlossene Arbeiten

## 2.1 /schatzsuche Content-Relaunch (LIVE seit 26.03.)

Die Hauptseite /schatzsuche wurde komplett überarbeitet und ist jetzt mit sichtbarem 10-Block-Content live:

- Vorher: React-App überschrieb sofort den statischen Content. User sahen nur den Generator, nie die SEO-Texte.

- Nachher: 2.000+ Wörter in 10 Blöcken sind für User UND Crawler sichtbar. React-App sitzt darunter in eigenem #erstellen Container. CTAs scrollen zum Generator.

- Technisch: Static Content in eigenem <div id="seo-content">, React rendert in separates <div id="root"> innerhalb von <div id="erstellen">. Theme-CTAs übergeben Thema via data-Attribut + window.__selectedThema.

## 2.2 10-Block-Architektur (Detail)

| # | Block | Wörter | Trigger | Inhalt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hero | ~150 | Clarity | H1 + Subheadline + 3 Micro-Benefits |
| 2 | Schmerz-zu-Lösung | ~220 | Empathy | Eltern-Pain → Tool als Lösung |
| 3 | So funktioniert's | ~100 | Simplicity | 3 Schritte: Thema → Alter → Drucken |
| 4 | 6 Themen-Teaser | ~350 | Desire | Emotionale Beschreibungen aller 6 Themen |
| 5 | SEO-Hauptblock | ~685 | Authority | Ratgeber: Qualität, Länge, Stationen, Ort, Schatz, Fehler |
| 6 | Mittlerer CTA | ~84 | Urgency | Harter Conversion-CTA |
| 7 | Alterslogik | ~302 | Specificity | 4 Altersgruppen mit Tool-Bezug |
| 8 | Output-Preview | ~160 | Tangibility | Was du bekommst: Stationen, Karte, Paket |
| 9 | FAQ | ~296 | Trust | 6 Fragen inkl. Kostenlos + Gruppen |
| 10 | Schluss-CTA | ~90 | Future Pacing | Emotionaler Closer |

## 2.3 Sechs Motto-Seiten (LIVE seit ~25.03.)

Alle 6 Motto-Seiten unter /kindergeburtstag/ sind live und funktional komplett:

| Seite | Features | Status |
| --- | --- | --- |
| /kindergeburtstag/safari | HowTo+FAQ Schema, 5 Spielideen × 3 Alter, Altersfilter, Deko/Essen, Cross-Links | LIVE |
| /kindergeburtstag/piraten | HowTo+FAQ Schema, 5 Spielideen × 3 Alter, Altersfilter, Deko/Essen, Cross-Links | LIVE |
| /kindergeburtstag/weltraum | HowTo+FAQ Schema, 5 Spielideen × 3 Alter, Altersfilter, Deko/Essen, Cross-Links | LIVE |
| /kindergeburtstag/dino | HowTo+FAQ Schema, 5 Spielideen × 3 Alter, Altersfilter, Deko/Essen, Cross-Links | LIVE |
| /kindergeburtstag/einhorn | HowTo+FAQ Schema, 5 Spielideen × 3 Alter, Altersfilter, Deko/Essen, Cross-Links | LIVE |
| /kindergeburtstag/feuerwehr | HowTo+FAQ Schema, 5 Spielideen × 3 Alter, Altersfilter, Deko/Essen, Cross-Links | LIVE |

## 2.4 Sechs Schatzsuche-Unterseiten (LIVE)

- /schatzsuche/piraten, dschungel, weltraum, detektiv, dino, feen - alle mit Card-Design, Altersfilter, Structured Data, Amazon-Affiliate

- Status: LIVE

## 2.5 Kaufmoment-Boxen + Affiliate-Links (LIVE seit 26.03.)

- Kontextuelle CTAs und Amazon-Affiliate-Links auf allen Motto-Seiten

- Affiliate-Links auf Ratgeber-Seiten

## 2.6 Hero Engine MVP /kindergeburtstag (LIVE seit 27.03.)

- Container-Separation: statischer SEO-Content (2.400 Wörter) sichtbar für User + Crawler

- React-App in eigenem #planer Container unter dem Content

- Motto-CTAs mit data-motto Attributen + window.__selectedMotto

## 2.7 Internal Linking Audit (LIVE seit 27.03.)

- 34 Seiten hatten zu wenige Links zu /schatzsuche

- 14 Ratgeber-Seiten + 6 Motto-Seiten: jeweils 2+ Schatzsuche-Links hinzugefügt

- Inline-Links + CTA-Buttons

## 2.8 Canonical Tags (LIVE seit 27.03.)

- ~265 Seiten fehlten Canonical Tags

- Alle HTML-Seiten haben jetzt korrekte Canonical URLs

## 2.9 Kill List: Duplikat-Konsolidierung (LIVE seit 27.03.)

- 186 Einzel-Alter-Seiten (dino-3-jahre, dino-4-jahre...) gelöscht

- 58 konsolidierte Altersgruppen-Seiten erstellt (3-5, 6-8, 9-12 pro Motto)

- Konsolidierte Seiten mit 6-9 Spielen statt 3

- 186 301-Redirects eingerichtet

- Hub- und Motto-Hauptseiten aktualisiert

## 2.10 Sitemap-Automation (LIVE seit 27.03.)

- Automatisches Sitemap-Generierungs-Script (_dev/scripts/generate-sitemap.js)

- Wird bei jedem Ende und Ende Deploy automatisch ausgeführt

- Sitemap: von 276 auf 148 URLs nach Kill List

## 2.11 Google Search Console (27.03.)

- Indexierung geprüft, Sitemap ist registriert und erfolgreich

- Property für machsleicht.de verifiziert

## 2.12 SEO-Keyword-Analyse + Startseite-Rewrite (02.04.)

- Umfassende SEO-Keyword-Analyse: SISTRIX, Seobility, PageSpeed Insights, Konkurrenz-Vergleich (ausgefuxt.de, schnitzeljagd-ideen.de, kindergeburtstag-planen.de)

- Startseite index.html SEO-Fallback von 72 auf 426 Wörter ausgebaut: 7 Sektionen, 30+ interne Links, H1/Title-Alignment auf „Kindergeburtstag planen kostenlos“

- Einladungskarten-CTA in kindergeburtstag.js integriert (Link zu /einladung/erstellen)

- GSC Sitemap re-submitted (336 URLs, vorher 230)

- SEO-Analyse-Dokument erstellt: _dev/docs/seo-keyword-analyse.xlsx (12 Keyword-Cluster, Konkurrenz-Matrix, Opportunities, 3-Phasen-Strategie)

# 3. Offene Aufgaben & Roadmap

Abgeschlossene Punkte aus vorheriger Roadmap:

- Draft-Branch Workflow: ERLEDIGT

- Kaufmoment-Boxen + Affiliate: ERLEDIGT

- Hero Engine MVP: ERLEDIGT

- Kill List + Linking Audit: ERLEDIGT

- Canonical Tags: ERLEDIGT

Neue Prioritäten (ab 27.03.2026):

- Weitere Motto-Seiten: 8 Lizenz-Mottos ausbauen (4h, Niedrig)

- Stadt-Schatzsuchen (nicht priorisiert)

- Einladungs-Tool (nicht priorisiert)

# 4. Gesamt-Statusboard

- schatzsuche.html (10 Blöcke): 2.000+ Wörter - LIVE

- 6 Motto-Seiten: safari, piraten, weltraum, dino, einhorn, feuerwehr - LIVE

- Hero Engine MVP: Container-Separation auf /kindergeburtstag - LIVE

- Internal Linking: 34 Seiten mit 2+ Schatzsuche-Links - LIVE

- Canonical Tags: ~265 Seiten - LIVE

- Kill List: 186 → 58 Seiten mit 186 301-Redirects - LIVE

- Sitemap-Automation: Automatisches Script, 276 → 148 URLs - LIVE

- Google Search Console: Property verifiziert, Sitemap erfolgreich - LIVE

- Kaufmoment-Boxen: CTAs + Affiliate auf Ratgeber + Motto - LIVE

# 5. Deploy-Versionen

- v8-v11: 23.03.2026 - Basis-Optimierungen

- v12: 26.03.2026 - 10-Block /schatzsuche + 6 Motto-Seiten + Git-Workflow

- v13: 27.03.2026 - Hero Engine /kindergeburtstag + Internal Linking + Canonical Tags + Kaufmoment-Boxen + Affiliates

- v14: 27.03.2026 - Kill List (186→58 Seiten) + Sitemap-Automation + Hub/Motto-Seiten aktualisiert

# 6. Technischer Kontext

Frontend: React 18 + Babel Standalone (CDN). Hosting: Netlify + Cloudflare CDN. Analytics: Plausible. Git: github.com/Bollesan91/machsleicht-deploy (draft/main). PAT läuft 25.04.2026 ab.

# 7. Nächste Schritte

- Content-Qualität: Generische Spielanleitungen durch altersgerechte ersetzen (2-3h, Mittel)

- Performance-Review mit Plausible-Daten (1h, Mittel)

- Weitere Motto-Seiten: 8 Lizenz-Mottos (4h, Niedrig)

- Stadt-Schatzsuchen (Backlog)

- Einladungs-Tool (Backlog)

Dokument erstellt am 27. März 2026, zuletzt aktualisiert am 2. April 2026. Stand: v14 deployed + Sprint 6 SEO-Rewrite. Startseite 426 Wörter, SEO-Analyse komplett, Einladungskarten-CTA integriert.