machsleicht.de

Statusbericht & Roadmap

Stand: 23. März 2026 — Nach Deploy v11

Codename: GOLD STANDARD

Master Execution Plan v3 — Fortschrittsbericht

Erstellt für: Christian Bollweg / ADVERGY GmbH

Projekt: Kindergeburtstag + Schatzsuche Revenue-System

# 1. Executive Summary

machsleicht.de ist ein kostenloses Planungstool für Kindergeburtstage, bestehend aus zwei Kernprodukten: dem Kindergeburtstag-Planer (14 Mottos, 3–12 Jahre) und der Schatzsuche-Engine (6 Themen mit altersgerechten Stationen). Beide Produkte bilden zusammen einen Funnel: Google → Content → Tool → Kauf → Share → Growth.

Seit Projektstart wurden 11 Deployments durchgeführt. Die letzten drei Releases (v9, v10, v11) haben das Produkt von einem reinen Planungstool zu einem monetarisierbaren Revenue-System transformiert:

Deploy v9 (Legal & SEO): Impressum auf DDG/MStV aktualisiert, Affiliate-Kennzeichnung in Datenschutz, Canonical-Fixes, Ratgeber-Redirect-Reparatur, „Keine Bannerwerbung“-Claim.

Deploy v10 (Monetarisierung & Verbindung): Amazon-Affiliate-Links auf 26 statischen Seiten, Deep-Link-CTAs auf 20 Motto-Seiten, Cross-Links zwischen Schatzsuche und Kindergeburtstag, Signature Layer „Das reicht. Wirklich.“ auf 209 Seiten, Sticky CTA auf Mobile, Social-Proof-Bereinigung auf 212 Seiten.

Deploy v11 (Schatzkarten-Engine v3 — Welle A): Alle 8 Features der Welle A implementiert — Kindername-Personalisierung, SVG-Pfadlinie, Auto-Stationsnummern, Caveat-Handschrift-Font, 5-Seiten-Komplettpaket-Druck, Hinweis-Zettel, Karte-altern-Tipps, Fertig-Check mit Fortschrittsbalken.

# 2. Deployment-Historie

Die folgende Tabelle zeigt die letzten drei Major-Releases und ihre Kernfeatures:

| Release | Fokus | Kern-Features | Dateien |
| --- | --- | --- | --- |
| v9 | Legal & SEO | DDG/MStV Impressum, Affiliate-Disclosure, Canonical-Fixes, Ratgeber-Redirects, Keine-Werbung-Claim | ~15 |
| v10 | Money & Funnel | 26× Affiliate-Links, 20× Deep-Link CTAs, 6× Cross-Links, 209× Signature, 264× Sticky CTA, 212× Social-Proof Fix | ~264 |
| v11 | Schatzkarte v3 | Kindername + Story, SVG-Pfadlinie, Auto-Stationen, Caveat-Font, 5-Seiten-Komplettpaket, Hinweis-Zettel, Altern-Tipps, Fertig-Check | 1 (React) |

# 3. Master Execution Plan v3 — Status

Der Masterplan umfasst 8 Phasen mit 39 Tasks. Aktueller Gesamtfortschritt: ca. 65% der geplanten Tasks sind abgeschlossen oder im Gange. Die Phase-by-Phase-Übersicht:

## Phase 0A: Quick Wins

| Nr. | Task | Details | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0A.1 | Plausible Analytics | Auf allen Seiten aktiv, Custom Events feuern | ERLEDIGT |
| 0A.1b | Google Search Console | Manuell durch Bolle — bewusst übersprungen | SKIP |
| 0A.2 | Tote Links fixen | Link-Crawl: 0 echte Broken Links | ERLEDIGT |
| 0A.3 | Shared CSS + JS | CSS-Module + Copy-Button auf allen Seiten | ERLEDIGT |
| 0A.7 | Backup-Strategie | Netlify Rollback + versionierte ZIPs | ERLEDIGT |

## Phase 0B: Entscheidungen

| Nr. | Task | Details | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B.4 | Performance-Baseline | Lighthouse-Audit steht noch aus | OFFEN |
| 0B.5 | Canonical/URL-Strategie | Erledigt: / und /kindergeburtstag getrennt, Query-Params = gleicher Canonical | ERLEDIGT |
| 0B.6 | OG/Social-Meta | OG-Tags gesetzt, og:image-Dateien müssen noch erstellt werden | TEILWEISE |

## Phase 1: Geld (Affiliate)

| Nr. | Task | Details | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Affiliate-Kennzeichnung | §5a UWG: Footer + Impressum + Datenschutz | ERLEDIGT |
| 1.1 | Affiliate auf /kindergeburtstag | 20 Motto-Seiten + 6 Schatzsuche-Seiten | ERLEDIGT |
| 1.2 | Affiliate auf /schatzsuche | 6 Themen-Seiten + SHOP_ITEMS im React | ERLEDIGT |
| 1.3 | Kaufmoment-Box Schatzsuche React | SHOP_ITEMS vorhanden, Box-UI noch offen | TEILWEISE |
| 1.4 | Kaufmoment-Box Kindergeburtstag | Top-6-Mottos noch ohne Kaufmoment-Box | OFFEN |
| 1.5 | Position messen (sequentiell) | Erst nach 1.3/1.4 sinnvoll | OFFEN |

## Phase 2: Sichtbarkeit

| Nr. | Task | Details | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Schatzsuche Content 1.500+ Wörter | Aktuell ~200 Wörter, Ausbau offen | OFFEN |
| 2.2 | Motto-Grid als klickbare Cards | Cards vorhanden mit Deep-Links | ERLEDIGT |
| 2.3 | Snippet + Altersgruppen-Cards | Snippet und Cards implementiert | ERLEDIGT |
| 2.4 | Schatzsuche FAQ-Schema | FAQ + HowTo Schema aktiv | ERLEDIGT |
| 2.5 | Kindergeburtstag FAQ konsolidieren | 8 FAQs im Schema | ERLEDIGT |
| 2.6 | Social-Proof bereinigen | 4.700 → „14 Mottos · 3–12 Jahre“ auf 212 Seiten | ERLEDIGT |

## Phase 3: Verbindung (Deep-Links + Cross-Links)

Dies war laut Masterplan der GRÖSSTE HEBEL — aus 2 isolierten Seiten wird 1 Funnel. Komplett erledigt.

| Nr. | Task | Details | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Deep-Links Kindergeburtstag | ?motto=&alter=&gaeste= funktionieren | ERLEDIGT |
| 3.2 | Deep-Links Schatzsuche | ?thema=&alter= funktionieren | ERLEDIGT |
| 3.3 | Motto-CTAs + Schatzsuche-CTAs | 14 Motto-CTAs + 6 Schatzsuche-CTAs | ERLEDIGT |
| 3.4 | Cross-Links Schatzsuche → KG | Bidirektional mit Kontext-Erhaltung | ERLEDIGT |
| 3.5 | Back-Link korrigieren | Zeigt auf / = Kindergeburtstag-Planer | ERLEDIGT |

## Phase 4: Produkt

| Nr. | Task | Details | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | localStorage Persistence | Alle States überleben Reload | ERLEDIGT |
| 4.2 | Schatzkarte aus Toggle in Hero | Karte immer sichtbar im Plan-View | ERLEDIGT |
| 4.3 | Undo-Button | undoStack + Rückgängig-Button | ERLEDIGT |
| 4.4 | Checkliste Checkboxen | Noch nicht implementiert | OFFEN |

## Phase 5: Conversion + Growth

| Nr. | Task | Details | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Signature Layer | „Das reicht. Wirklich.“ auf 209 Seiten | ERLEDIGT |
| 5.2 | Sticky CTA Mobile | 264 Seiten, nach 300px Scroll | ERLEDIGT |
| 5.3 | WhatsApp-Share | Wartet auf OG-Images (0B.6) | OFFEN |
| 5.4 | Share-Prompt nach Druck | Implementiert + Karte-altern-Tipps (v11) | ERLEDIGT |
| 5.5 | Retention „Nächstes Jahr“ | Google-Calendar-Link noch offen | OFFEN |

## Phase 6: Golden Template + Launch

| Nr. | Task | Details | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Golden Template bauen | Blaupause für 22 Playbook-Seiten | OFFEN |
| 6.2 | Link-Checker Script | Link-Crawl manuell erledigt, Script offen | TEILWEISE |
| 6.3 | Week 3 Health Check | Nach Phase 6 Abschluss | OFFEN |

# 4. Schatzkarten-Engine v3 — Status

Die Schatzkarten-Engine v3 ist das Herzstück des Produkts und in drei Wellen aufgeteilt. Welle A (8 Tasks) ist mit Deploy v11 komplett abgeschlossen.

## Welle A: Core Features (v11 — KOMPLETT)

| Nr. | Feature | Implementierung | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Kindername auf Karte + Story | localStorage, {name}-Platzhalter in 18 Intro-Texten, personalize(), Karten-Titel | ERLEDIGT |
| A.2 | Gestrichelte Pfadlinie | SVG polyline verbindet ①②③④⑤🎁 automatisch, dashed stroke | ERLEDIGT |
| A.3 | Auto-Stationsnummern | Tipp-Banner + altersgerechte Zigzag-Verteilung | ERLEDIGT |
| A.4 | Text-Tool mit Handschrift | Caveat Google Font, auch im Druckfenster | ERLEDIGT |
| A.5 | Komplettpaket-PDF | 5 Seiten: Karte + Stationen + Hinweis-Zettel + Material + Urkunde | ERLEDIGT |
| A.6 | Hinweis-Zettel pro Station | Ausschneidbare Cards mit gestricheltem Rahmen, „Weiter zu:“ | ERLEDIGT |
| A.7 | Karte-altern-Tipps | Tee-Färbung, Ränder ansengen, Zerknüllen, Flecken | ERLEDIGT |
| A.8 | Fertig-Check vor Druck | 4 Checks mit Fortschrittsbalken, grün wenn bereit | ERLEDIGT |

## Welle B: Engagement + Polish (OFFEN)

| Nr. | Feature | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Karten-Vorlagen pro Thema | 6 vorgefertigte Layouts mit Theme-Deko | OFFEN |
| B.2 | Drag & Resize für alle Items | Pinch-to-Zoom + Größe anpassen per Handle | OFFEN |
| B.3 | Karten-Export als PNG | html2canvas für WhatsApp-Share | OFFEN |
| B.4 | Stationen-Countdown Timer | Live-Modus mit Timer pro Station | OFFEN |
| B.5 | Konfetti-Animation nach Druck | Canvas-Konfetti als Belohnung | OFFEN |

## Welle C: Viraler Loop (OFFEN)

| Nr. | Feature | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1 | Share-to-WhatsApp + OG-Image | Automatisch generiertes Preview-Bild für WhatsApp | OFFEN |

# 5. Gesamtfortschritt

Zusammenfassung des Fortschritts über alle Arbeitsbereiche:

| Bereich | Gesamt | Erledigt | Teilweise | Offen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0A: Quick Wins | 5 | 4 | 0 | 1 (Skip) |
| Phase 0B: Entscheidungen | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Phase 1: Geld | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Phase 2: Sichtbarkeit | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Phase 3: Verbindung | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Phase 4: Produkt | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Phase 5: Conversion | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Phase 6: Launch | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Schatzkarte v3 Welle A | 8 | 8 | 0 | 0 |
| GESAMT | 45 | 32 | 3 | 10 |

Fortschritt: 32 von 45 Tasks erledigt (71%), 3 teilweise, 10 offen.

# 6. Roadmap — Nächste Schritte

Die verbleibenden 10 offenen Tasks werden in drei Prioritätsstufen eingeteilt:

## Priorität 1: Hoher Impact (nächste Session)

### 2.1 — Schatzsuche Content auf 1.500+ Wörter

Aktuell hat die statische Schatzsuche-Seite nur ca. 200 Wörter. Für Google ist das unsichtbar. Der Ausbau auf 1.500+ Wörter mit Snippet-Box, Theme-Cards, Piraten-Vollbeispiel, 5 Themen-Teasern und FAQ-Section ist laut Masterplan ein Gamechanger. Ohne diesen Content rankt /schatzsuche nicht bei Google — und der gesamte Funnel verliert seinen wichtigsten Einstiegspunkt.

### 6.1 — Golden Template bauen

Das Golden Template ist die Blaupause für 22 weitere Playbook-Seiten (kindergeburtstag-5-jahre.html, kindergeburtstag-6-jahre.html etc.). Es konsolidiert alle bisherigen Verbesserungen in ein reproduzierbares Format: Plausible Analytics, Canonical, OG-Meta, Affiliate-Kennzeichnung, Snippet, Decision Cards, Budget Table, Kaufmoment-Box, Signature Layer, Sticky CTA, FAQ-Schema, Breadcrumbs. Dieses Template ist der Multiplikator für die nächste Wachstumsphase.

### 1.3 + 1.4 — Kaufmoment-Boxen in React

Die SHOP_ITEMS-Daten sind bereits in der Schatzsuche vorhanden, aber die UI-Box (Pflicht/Sinnvoll/Leihen-Kategorien) ist noch nicht im React Plan-View eingebaut. Ebenso fehlen die Kaufmoment-Boxen auf den Top-6 Kindergeburtstag-Mottos. Diese Boxen sind der „echte Hebel“ für Affiliate-Einnahmen, da der Nutzer sich im Kaufmodus befindet wenn er sie sieht.

## Priorität 2: Infrastruktur

### 0B.4 — Performance-Baseline (Lighthouse)

Ein Lighthouse-Audit steht noch aus. Da die Seite Babel Standalone (1.2 MB) verwendet, ist ein Score unter 60 möglich. Laut Masterplan ist das kein Blocker, aber es sollte dokumentiert werden. Quick-Fixes (defer, lazy-loading, font-display:swap) können den Score verbessern.

### 0B.6 — OG-Images erstellen

Die og:image-Tags sind gesetzt, aber die tatsächlichen Bilddateien (1200×630px) für og-home.png, og-schatzsuche.png und og-default.png existieren noch nicht. Ohne diese Bilder zeigt WhatsApp beim Teilen nur grauen Text statt eines visuellen Magneten. Dies blockiert auch Task 5.3 (WhatsApp-Share) und Welle C der Schatzkarten-Engine.

## Priorität 3: Nice-to-Have

4.4 Checkliste Checkboxen: Unicode-Checkboxen durch echte HTML-Checkboxen mit localStorage-Persistenz ersetzen. 5.3 WhatsApp-Share: Teilen-Buttons auf allen Seiten (benötigt OG-Images). 5.5 Retention: Google-Calendar-Link im Plan-View für „Nächstes Jahr erinnern“. 6.3 Week 3 Health Check: Systematische Prüfung aller 10 Checkpoints nach Abschluss von Phase 6.

## Schatzkarten-Engine: Welle B + C

Nach Abschluss der Masterplan-Tasks kann Welle B (5 Features: Karten-Vorlagen, Drag & Resize, PNG-Export, Countdown-Timer, Konfetti) und Welle C (WhatsApp-Share mit OG-Image) angegangen werden. Diese Features erhöhen das Engagement und schaffen den viralen Loop, der das organische Wachstum antreibt.

# 7. Strategie

## 7.1 Funnel-Architektur

Das Kernprinzip von machsleicht.de ist ein geschlossener Funnel, der Content, Tool, Kauf und viralen Share verbindet:

Google → /kindergeburtstag (Content-Hub, 209 Seiten) → / (Planer-Tool, 14 Mottos) → Plan erstellen → Affiliate-Kauf → WhatsApp-Share → neue Nutzer

Google → /schatzsuche (Content + Tool, 6 Themen) → Karte gestalten → Komplettpaket drucken → WhatsApp-Share → neue Nutzer

Phase 3 (Deep-Links + Cross-Links) hat diese beiden Stränge zu einem einzigen Funnel verbunden. Die Schatzsuche verlinkt zum Kindergeburtstag-Planer und umgekehrt, jeweils mit Kontext-Erhaltung über URL-Parameter.

## 7.2 Monetarisierung

Die Monetarisierung läuft über Amazon PartnerNet (tag=machsleicht-21). Aktueller Stand: 26 statische Seiten + SHOP_ITEMS im React-Code haben Affiliate-Links. Die erwarteten Einnahmen sind anfangs bescheiden (5–15 €/Monat bei 500 Visits), aber das System ist skalierbar: Jede neue Playbook-Seite (Golden Template) bringt automatisch Affiliate-Links mit. Der echte Hebel sind die Kaufmoment-Boxen (Tasks 1.3/1.4), die den Nutzer genau im Kaufmodus ansprechen.

Alle Links nutzen Amazon-Suchlinks statt Direktlinks — höhere Überlebensrate bei sich ändernden Produkten. Die Kennzeichnungspflicht nach §5a UWG ist auf allen Seiten erfüllt.

## 7.3 SEO-Strategie

Die SEO-Strategie basiert auf drei Säulen:

Erstens, Content-Tiefe: Die 209 Kindergeburtstag-Seiten decken jedes Motto für jedes Alter ab. Die Schatzsuche muss noch auf 1.500+ Wörter ausgebaut werden (Task 2.1), um für Google sichtbar zu werden.

Zweitens, strukturierte Daten: FAQ-Schema und HowTo-Schema sind auf den Kernseiten aktiv und ermöglichen Rich Results in der Google-Suche.

Drittens, interne Verlinkung: Durch die Deep-Links und Cross-Links (Phase 3) erkennt Google den Zusammenhang zwischen allen Seiten. Jede Playbook-Seite enthält mindestens 3 interne Links. Die Canonical-Strategie verhindert, dass Query-Parameter den Index fragmentieren.

## 7.4 Wachstumsstrategie

Das Wachstum folgt einem organischen Modell: Die Schatzkarte ist der virale Output. Eltern drucken sie, fotografieren sie, teilen sie in WhatsApp-Gruppen. Jede gedruckte Karte trägt „machsleicht.de“ als Branding. Die Altern-Tipps (Tee-Färbung, Ränder ansengen) machen die Karte teilenswürdig. Der Komplettpaket-Druck macht das Produkt so nützlich, dass Eltern es weiterempfehlen.

Der nächste Schritt für virales Wachstum sind die OG-Images (Task 0B.6) und der WhatsApp-Share-Button (Task 5.3). Erst wenn eine geteilte URL visuell ansprechend aussieht, klicken andere Eltern darauf.

Langfristig wird das Retention-Feature (Task 5.5) wichtig: Ein Google-Calendar-Link erinnert Eltern 11 Monate später an den nächsten Geburtstag. So wird aus einem einmaligen Nutzer ein wiederkehrender.

## 7.5 Technische Architektur

machsleicht.de ist bewusst als statische HTML-Seite mit Babel-Standalone-JSX-Kompilierung gebaut. Das bedeutet: kein Build-Step, kein Node-Server, reine Netlify-Bereitstellung. React 18 läuft direkt im Browser. Die Vorteile sind schnelle Entwicklung und einfaches Deployment (ZIP hochladen). Der Nachteil ist die Paketgröße von Babel Standalone (~1.2 MB), die den Lighthouse-Performance-Score drückt.

Eine Migration auf einen Build-Step (Vite, esbuild) würde 3–5 Tage kosten und ist als separates Projekt geplant, sobald der Performance-Score unter 60 fällt. Bis dahin funktioniert das System performant genug für die Zielgruppe (Eltern auf dem Handy, die einen Kindergeburtstag planen).

# 8. Technische Referenz

## 8.1 Dateistruktur

index.html — Kindergeburtstag-Planer (React App, 14 Mottos, Deep-Link-Support)

kindergeburtstag.html — Content-Hub (statisch, 209 Unter-Seiten)

schatzsuche.html — Schatzsuche-Engine (React App, 6 Themen, Schatzkarten-Editor)

homepage.html — Plattform-Startseite

impressum.html — Impressum (DDG/MStV)

datenschutz.html — Datenschutzerklärung

kindergeburtstag/*.html — 209 Motto-/Alters-/Playbook-Seiten

schatzsuche/*.html — 6 Theme-Seiten

_redirects — Netlify-Redirects (274 Regeln)

sitemap.xml — 271 URLs

## 8.2 Deployment

Hosting: Netlify (Site ID: 0bcebf19-10f8-42c3-b956-5693a040bef1)

Deploy-Methode: ZIP-Upload über Netlify API oder Dashboard

Rollback: Netlify Dashboard → Deploys → vorheriges Deploy → „Publish deploy“

Versionierung: machsleicht-deploy-v9.zip bis v11.zip im Projektordner

## 8.3 Externe Services

Analytics: Plausible (cookieless, DSGVO-konform, Custom Events)

Affiliate: Amazon PartnerNet (tag=machsleicht-21, Suchlinks)

Fonts: Google Fonts (DM Sans, Fraunces, Caveat)

React: 18.2.0 von CDN (unpkg.com/cdnjs.cloudflare.com)

JSX: Babel Standalone 7.24 (In-Browser-Kompilierung)