machsleicht.de

Strategie & Status

Stand: 24. März 2026

Internes Arbeitsdokument

ADVERGY GmbH — Projekt machsleicht

# 1. Executive Summary

machsleicht.de ist ein KI-gestütztes Eltern-Tool für Kindergeburtstage und Familien-Organisation. Die Plattform generiert fertige Schatzsuchen, Spielideen und Planungshilfen — schnell, kostenlos, ohne Anmeldung.

Kernprodukt: Schatzsuche-Generator mit 6 Themen, altersgerechten Stationen (3–12 Jahre), druckbarer Schatzkarte und komplettem Hinweis-Paket. Dazu: Kindergeburtstags-Planer, Einschulungs-Planer, Baby-Planer, 6 Motto-Seiten (neu) und 40+ Ratgeber-Seiten.

Tech-Stack: Statisches HTML + React 18 (Babel Standalone). Hosting: Netlify mit Prerendering-Plugin. CDN/DNS: Cloudflare. Analytics: Plausible. Affiliate: Amazon PartnerNet (machsleicht-21). Kein Backend, keine Datenbank, keine Anmeldung.

Stand 24.03.2026: /schatzsuche Content-Relaunch mit 10-Block-Architektur (2.000+ Wörter) implementiert. 6 Motto-Seiten generiert und deploy-ready. Netlify Prerendering aktiviert. 6 Schatzsuche-Unterseiten sind LIVE.

# 2. Abgeschlossene Arbeiten

## 2.1 /schatzsuche Content-Relaunch

Die Hauptseite /schatzsuche wurde komplett überarbeitet:

- Vorher: ~200 Wörter, generische Snippet-Box + Theme-Cards, 5 FAQ-Einträge, kein Spannungsbogen

- Nachher: 2.000+ Wörter in 10 Blöcken, psychologische Trigger pro Block, 6 FAQ aus echtem Suchverhalten, 2 CTAs

- Tonalität: Pragmatische Elternstimme, „du“ statt „Sie“, kein SEO-Agentur-Sprech

- SEO: Neue Meta-Description, FAQPage + HowTo JSON-LD Schemas, optimierte H1

## 2.2 10-Block-Architektur (Detail)

| # | Block | Wörter | Trigger | Inhalt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hero | ~150 | Clarity | H1 + Subheadline + 3 Micro-Benefits |
| 2 | Schmerz-zu-Lösung | ~220 | Empathy | Eltern-Pain → Tool als Lösung |
| 3 | So funktioniert’s | ~100 | Simplicity | 3 Schritte: Thema → Alter → Drucken |
| 4 | 6 Themen-Teaser | ~350 | Desire | Emotionale Beschreibungen aller 6 Themen |
| 5 | SEO-Hauptblock | ~685 | Authority | Ratgeber: Qualität, Länge, Stationen, Ort, Schatz, Fehler |
| 6 | Mittlerer CTA | ~84 | Urgency | Harter Conversion-CTA |
| 7 | Alterslogik | ~302 | Specificity | 4 Altersgruppen mit Tool-Bezug |
| 8 | Output-Preview | ~160 | Tangibility | Was du bekommst: Stationen, Karte, Paket |
| 9 | FAQ | ~296 | Trust | 6 Fragen inkl. Kostenlos + Gruppen |
| 10 | Schluss-CTA | ~90 | Future Pacing | Emotionaler Closer |

## 2.3 Netlify Prerendering

- Plugin @netlify/plugin-prerendering installiert und aktiviert

- Site-Setting prerender: 'netlify' aktiv

- Googlebot bekommt jetzt vorgerenderte HTML-Snapshots (wichtig für React-Apps)

## 2.4 Sechs Schatzsuche-Unterseiten (LIVE)

Alle 6 themenspezifischen Schatzsuche-Seiten sind live:

| Seite | Features | Status |
| --- | --- | --- |
| /schatzsuche/piraten | Card-Design, Altersfilter, Structured Data | LIVE |
| /schatzsuche/dschungel | Card-Design, Altersfilter, Structured Data | LIVE |
| /schatzsuche/weltraum | Card-Design, Altersfilter, Structured Data | LIVE |
| /schatzsuche/detektiv | Card-Design, Altersfilter, Structured Data | LIVE |
| /schatzsuche/dino | Card-Design, Altersfilter, Structured Data | LIVE |
| /schatzsuche/feen | Card-Design, Altersfilter, Structured Data | LIVE |

## 2.5 Sechs Motto-Seiten (generiert, noch nicht deployed)

Alle 6 HTML-Dateien liegen fertig vor und warten auf Deployment nach /kindergeburtstag/:

| Datei | Features pro Seite | Status |
| --- | --- | --- |
| safari.html | HowTo+FAQ Schema, 5 Spielideen × 3 Alter, Altersfilter, Deko/Essen/Material, FAQ, Cross-Links | Bereit |
| piraten.html | (identische Struktur wie oben) | Bereit |
| weltraum.html | (identische Struktur wie oben) | Bereit |
| dino.html | (identische Struktur wie oben) | Bereit |
| einhorn.html | (identische Struktur wie oben) | Bereit |
| feuerwehr.html | (identische Struktur wie oben) | Bereit |

Jede Seite enthält: Sticky-Pill-Bar Altersfilter mit localStorage, Card-Design identisch mit Schatzsuche-Seiten, Plausible Analytics, Schatzsuche-Links wo passend (piraten, weltraum, dino).

## 2.6 Sparring-Dokumentation

- Phase C — Strategie-Sparring: 3 Runden mit ChatGPT (10-Block-Architektur, Hero Engine, Priorisierung)

- Phase D — Content-Sparring: 3 Runden Texterstellung (Block 1–4, Block 5–7, Block 8–10), copy-paste-ready

- Dokumente: machsleicht-sparring-ergebnis-2026-03-23.docx, machsleicht-strategie-status-2026-03-23.docx

# 3. Offene Aufgaben & Roadmap

## 3.1 Sofort: Deploy der 6 Motto-Seiten (~5 Min.)

Die Dateien müssen nach /kindergeburtstag/ auf Netlify. Deploy-Script (deploy-motto.js) ist fertig:

- Script holt bestehende Dateien vom Netlify-API

- Merged die 6 neuen Dateien dazu

- Erstellt Deploy, uploadet nur geänderte Files, wartet bis state=ready

- Ausführung: cd motto-deploy && node deploy-motto.js

Ziel-URLs nach Deploy:

- machsleicht.de/kindergeburtstag/safari

- machsleicht.de/kindergeburtstag/piraten

- machsleicht.de/kindergeburtstag/weltraum

- machsleicht.de/kindergeburtstag/dino

- machsleicht.de/kindergeburtstag/einhorn

- machsleicht.de/kindergeburtstag/feuerwehr

## 3.2 Sofort: Deploy /schatzsuche Content-Relaunch

Die aktualisierte schatzsuche.html (10-Block-Architektur, 1.640 Zeilen) muss ins nächste Deploy-Paket (v12+) integriert werden.

## 3.3 Kurzfristig: OG-Images + stärkere Intros

- OG-Images für alle 6 Schatzsuche-Themes erstellen

- Intro-Texte mit „Für wen“-Targeting erweitern

- Conversion-fokussiertere CTAs auf Schatzsuche-Unterseiten

## 3.4 Woche 2: Kaufmoment-Boxen

- Kontextuelle CTAs zum Schatzsuche-Tool auf allen Ratgeber-Seiten

- Interne Verlinkung stärken: Ratgeber → /schatzsuche, Alter-Guides → /schatzsuche?alter=X

- WhatsApp-Share-Buttons auf Top-Traffic-Seiten

## 3.5 Woche 3: Hero Engine MVP

- Hero Engine-Pattern von /schatzsuche auf /kindergeburtstag übertragen

- 10-Block-Architektur für nächste High-Traffic-Seite

- A/B-Test-Infrastruktur vorbereiten

## 3.6 Woche 4: Konsolidierung

- Kill List abarbeiten: schwache Seiten entfernen oder konsolidieren

- Internal Linking Audit: jede Seite mindestens 2 Links zu /schatzsuche

- Performance-Review: Plausible-Daten, Conversion-Funnel

## 3.7 Zukunft (nicht priorisiert)

- 8 Lizenz-Motto-Seiten (Paw Patrol, Frozen, Minecraft, Pokemon, etc.)

- Stadt-Schatzsuchen

- Statische Fallbacks / noscript für Google

# 4. Gesamt-Statusboard

| Komponente | Details | Status |
| --- | --- | --- |
| schatzsuche.html (10 Blöcke) | 2.000+ Wörter, neue Architektur | Erledigt |
| FAQPage + HowTo Schema | 6 neue FAQ, 4 HowTo-Schritte | Erledigt |
| Meta-Tags /schatzsuche | Description, OG, Twitter | Erledigt |
| Sparring-Dokumentation | Phase C + D, DOCX erstellt | Erledigt |
| Netlify Prerendering | Plugin aktiv, Googlebot-Snapshots | Erledigt |
| 6 Schatzsuche-Unterseiten | Card-Design, Altersfilter, Schema | LIVE |
| 6 Motto-Seiten (HTML) | safari, piraten, weltraum, dino, einhorn, feuerwehr | Bereit |
| Deploy-Script Motto | deploy-motto.js fertig | Bereit |
| Deploy Motto-Seiten | node deploy-motto.js ausführen | Offen |
| Deploy /schatzsuche v12 | 10-Block-Architektur live bringen | Offen |
| OG-Images Schatzsuche | 6 Theme-spezifische OG-Bilder | Offen |
| Kaufmoment-Boxen | CTAs auf Ratgeber-Seiten | Geplant |
| Hero Engine MVP | Pattern auf /kindergeburtstag | Geplant |
| Kill List + Linking Audit | Konsolidierung schwacher Seiten | Geplant |

# 5. Site-Übersicht

| Bereich | Seiten | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| /schatzsuche | 1 Haupt + 6 Themen | Schatzsuche-Generator (React-App) + 6 Theme-Unterseiten (LIVE) |
| /kindergeburtstag | 15+ Ratgeber + 6 Motto | Planer, Alter-Guides, Spiele, Essen, Kosten + 6 Motto-Seiten (bereit) |
| /einschulung | 2 + Tool | Einschulungs-Planer, Schultüten-Füller |
| /baby | 4+ | Erstausstattung, Kliniktasche, Wochenbett, Babyparty |
| Ratgeber | 20+ | Checklisten, saisonale Guides, Themen-Guides (Paw Patrol, Minecraft, etc.) |
| Spielkarten | 1 | Interaktives Spielkarten-Tool |

Gesamt: 50 HTML-Seiten, 271 Sitemap-URLs, 310+ Dateien auf Netlify.

# 6. Technischer Kontext

| Komponente | Details |
| --- | --- |
| Frontend | React 18 + Babel Standalone (CDN), In-Browser JSX. Content-Seiten: statisches HTML. |
| Fonts | DM Sans + Fraunces (Google Fonts) |
| CSS-Variablen | --a:#E8873D --bg:#FFFAF5 --w:#FFF8F0 --d:#2D2319 --m:#6B5D52 --l:#EDE6DE |
| Hosting | Netlify (magenta-starlight-57166a.netlify.app → machsleicht.de) |
| CDN / DNS | Cloudflare |
| Prerendering | @netlify/plugin-prerendering (aktiv) |
| Analytics | Plausible (pa-2v7iyzPVQbQ8l6ya79jtE.js), datenschutzkonform |
| Affiliate | Amazon PartnerNet, Tag: machsleicht-21 |
| Netlify Site ID | 0bcebf19-10f8-42c3-b956-5693a040bef1 |

# 7. Deploy-Versionen

| Version | Datum | Änderungen |
| --- | --- | --- |
| v8 | 23.03.2026 | Basis-Version mit allen Seiten |
| v9 | 23.03.2026 | Bug-Fixes, Redirects, Sitemap-Update |
| v10 | 23.03.2026 | Ratgeber-Seiten überarbeitet, Guide-Seiten hinzugefügt |
| v11 | 23.03.2026 | Weitere Ratgeber-Optimierungen |
| v12 | TBD | 10-Block-Architektur /schatzsuche + 6 Motto-Seiten + Prerendering |

# 8. Content-Guidelines

| Regel | Details |
| --- | --- |
| Tonalität | Pragmatische Elternstimme. Kein SEO-Agentur-Sprech. Wie eine Freundin, die schon 3 Geburtstage organisiert hat. |
| Anrede | „du“ statt „Sie“. Durchgängig. |
| Struktur | 10-Block-Architektur für Hauptseiten. Ratgeber: Hero + Content + CTA. |
| Trigger | Jeder Block hat einen definierten psychologischen Trigger. |
| CTAs | Mindestens 2 pro Seite (Mitte + Ende). Theme-CTAs bei Teasern. |
| Wortanzahl | Hauptseiten: 2.000+. Ratgeber: 1.000–1.500. Checklisten: 500–800. |
| SEO | Meta-Description, JSON-LD (FAQ/HowTo), OG-Tags, Canonical pro Seite. |
| Motto-Seiten | 5 Spielideen × 3 Altersvarianten, Altersfilter (Pill-Bar), Deko+Essen+Material, Cross-Links. |

# 9. Wichtige Hinweise & Erkenntnisse

## 9.1 Sicherheit: Netlify-Token rotieren

ACHTUNG: Das Netlify Personal Access Token (nfp_yHqfJ...) steht im Klartext in der STATUS.md und im Deploy-Script. Dieses Token gibt vollen Schreibzugriff auf die gesamte Seite.

Maßnahme: Vor dem Teilen dieses Dokuments oder Pushen in ein Repo: Token sofort rotieren unter app.netlify.com → User Settings → Personal Access Tokens → neues Token erstellen, altes löschen.

## 9.2 Geänderte Dateistruktur

Die Schatzsuche-Seiten liegen jetzt unter /schatzsuche/piraten statt als einzelne schatzsuche.html. Das ist sauberer als die alte Single-File-Architektur:

- /schatzsuche → Hauptseite mit 10-Block-Content + React-App (schatzsuche.html)

- /schatzsuche/piraten → Themen-Unterseite (statisches HTML, eigener Content)

- /kindergeburtstag/piraten → Motto-Seite (statisches HTML, Spielideen + Checklisten)

Hinweis: Ältere Dokumente (GREMIUM-TODO-schatzsuche, Schatzkarten-Engine v3) referenzieren noch die alte Struktur. Bei Weiterarbeit an diesen Docs beachten.

## 9.3 Master-Plan Abgleich

Durch die bisherige Arbeit sind mehrere Tasks aus dem ursprünglichen Master-Plan bereits erledigt oder teilweise abgedeckt:

| Master-Plan Task | Erwarteter Status | Tatsächlicher Status |
| --- | --- | --- |
| 0A.1 Plausible Analytics | Offen | Erledigt |
| 0A.3 CSS-System | Offen | Teilweise erledigt |
| Google sieht kein React | Fallbacks nötig | Gelöst (Prerendering) |
| Phase 2: Sichtbarkeit | Nicht begonnen | Teilweise (6 Motto + 6 Schatzsuche LIVE) |
| /schatzsuche Content | ~200 Wörter | 2.000+ Wörter (10-Block-Architektur) |

## 9.4 Was den Motto-Seiten noch fehlt

Die 6 Motto-Seiten (safari, piraten, weltraum, dino, einhorn, feuerwehr) sind funktional komplett, aber für den Master-Plan fehlt:

- Keine Affiliate-Links (Amazon PartnerNet)

- Keine Kaufmoment-Boxen (kontextuelle Produkt-Empfehlungen)

- Keine Deep-Links zum Kindergeburtstags-Planer

- Das ist Phase 1 + Phase 3 Arbeit und sollte nach dem Deploy angegangen werden

# 10. Nächste Schritte (priorisiert)

| # | Aufgabe | Dauer | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 Motto-Seiten deployen (node deploy-motto.js) | 5 Min | SOFORT |
| 2 | Netlify-Token rotieren (Sicherheit) | 2 Min | SOFORT |
| 3 | Live-Check: Motto-Seiten korrekt laden? | 5 Min | SOFORT |
| 4 | Deploy v12: /schatzsuche 10-Block-Content live | 10 Min | Hoch |
| 5 | Master Plan Phase für Phase durchgehen | 30 Min | Hoch |
| 6 | Affiliate-Links + Kaufmoment-Boxen (Motto-Seiten) | 2–3h | Mittel |
| 7 | OG-Images für Schatzsuche-Themes | 1h | Mittel |

Dokument erstellt am 24. März 2026. Enthält alle Arbeiten vom 23.–24.03.2026. Nächstes Update nach Deploy v12.